租赁本地部署

部署准备事项:

1. 操作系统 Windows Server 2016 Standard
2. 内存 16G
3. Cpu Inter(R) Xeon(R) Gold 6278C CPU @ 2.60GHZ 2.60GHz（推荐）
4. 硬盘 100G固态硬盘 （推荐加上1T机械硬盘 数据库自动备份）
5. 数据库软件 Microsoft SQL Server 2012
6. 安装向日葵 提供账号与密码

服务器的安全问题，由提供方自行负责，

推荐多点备份（防勒索病毒，本机备份加密无法使用）

本地部署耗时1个工作日

安装项目为:

1. 附加初始化数据库leasePlatform 登录账号与密码，并配置自动备份
2. 安装常用工具 -- 7z解压软件 EverEdit文本编辑工具 谷歌浏览器
3. 安装redis数据，配置端口与密码，设置开机启动
4. 安装jre1.8与tomcat9，配置端口，修改本地配置，设置开机自启动
5. 安装nginx1.18配置前端网页路径，图片路径与访问端口
6. 提供局域网的网页访问地址，与管理员的手机号+密码进行登录